Projekt                                    			  Zał.nr.5

Umowa nr………………….

Zawarta w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. między:

(miejscowość)	 (data)

Stowarzyszeniem Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach ul. Bema 51A

Reprezentowanym przez :

1………………………………………………….

2…………………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym dalej Wykonawcą.

Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego kosztorys szczegółowy.

Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem zasad równego traktowania ,uczciwej konkurencji i przejrzystości

§ 1

1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną ,, Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej  oraz rozbiórka budynków ul. Kętrzyńska 29-31 w Bartoszycach.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr. 87/17 w obrębie 0004 przy ul. Kętrzyńskiej         w  Bartoszycach.

2.Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy ,która stanowi integralną część umowy.

3.Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa uzgodnień ,pozwoleń i zgłoszeń.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania właściwych prób , badań i odbiorów technicznych zgodnych z wymogami dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru wraz z poniesieniem kosztów tych czynności.

5. Zamawiający zastrzega możliwość rozebrania budynków we własnym zakresie.

W przypadku rozebrania budynków przez Zamawiającego wartość umowy zostanie pomniejszona o koszt rozbiórki.

§ 2

- Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy w styczniu 2024r

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy pobór mediów w trakcie realizacji robót.

- Po zakończeniu robót Wykonawca rozliczy media  we własnym zakresie.

- Rozpoczęcie robót  w styczniu 2024r po przekazania Wykonawcy terenu budowy                 i niezbędnych dokumentów.

- Zakończenie robót  do końca września 2025r  i przekazanie terenu budowy Wykonawcy.            O zakończeniu robót Wykonawca powiadomi  Zamawiającego pisemnie .

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie prac oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie pozostałych obowiązków wynikających              z umowy.

- Okres gwarancji wynosi …………………….

- Odbiór końcowy robót nastąpi w formie protokołu w terminie 5 dni od otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu robót. O terminie odbioru robót Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub faksem.

- W razie stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, zostaną one zaznaczone w protokole wraz z terminem ich usunięcia przez Wykonawcę. Jeżeli protokół stwierdzający wady nie będzie zawierał takiego terminu, Wykonawca będzie obowiązany usunąć wady w ciągu 10 dni od daty sporządzenia protokołu.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym ,czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości          o powyższych okolicznościach.

§ 3

Zlecenie robót dodatkowych odbywać się będzie w formie aneksu do umowy, w którym strony określą termin ich ukończenia. Jeżeli aneks przewidujący roboty dodatkowe nie będzie określał terminu ich ukończenia, Wykonawcę obowiązywać będzie termin ustalony w § 2 ust. 3 umowy.

§ 4

Roboty wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę  oraz przy użyciu maszyn i narzędzi  Wykonawcy.

§ 5

W celu wykonania obiektu, o którym mowa w § 1 umowy, Zamawiający zobowiązuje się przekazać dziennik budowy, a także  zapewnić nadzór inwestorski.

§ 6

Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie  Zamawiającego pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót.

§ 7

- Za wykonanie obiektu, o którym mowa w § 1 umowy, Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).

- Z zastrzeżeniem  § 1ust.5 niniejszej umowy.

- Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianom w zależności od korekty zakresu robót dokonanej aneksem do umowy.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi w następujący sposób:  zgodnie z umową zawartą           nr WMS/000002/14/D z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

-   I transza -20% kwoty kosztów robót określonych w kosztorysie ofertowym .Wykonanie zakresu robót winno być potwierdzone przez inspektora nadzoru  protokołem odbioru częściowego . Wynagrodzenia płatne w terminie  30 dni od daty złożenia dokumentów (na podstawie faktury częściowej)

  - II transza  40 % kwoty kosztów prac określonych w kosztorysie ofertowym . Wykonanie zakresu robót winno być potwierdzone przez inspektora nadzoru  protokołem odbioru częściowego . Wynagrodzenia płatne w terminie  30 dni od daty złożenia dokumentów (na podstawie faktury częściowej), nie wcześniej jednak niż po  otrzymaniu środków z PFRON.

  - III transza pozostałe 40 % kwoty,  po pozytywnym odbiorze końcowym  usunięciu ewentualnych usterek i przedstawieniu pełnej dokumentacji powykonawczej określonej w   specyfikacji zamówienia. Płatne w terminie . 30 dni od daty doręczenia faktury końcowej, nie wcześniej jednak niż po  otrzymaniu środków z PFRON.

- Płatności wynagrodzenia Wykonawcy następować będą na jego rachunek bankowy

w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nazwa banku) 	(nr rachunku)

§ 8

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad stwierdzonych   w protokole odbioru zapłaci on Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu wyznaczenia i dokonania odbioru końcowego robót zapłaci on Wykonawcy karę umową w wysokości 0,1%  wartości brutto wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezawinionych przez drugą ze stron, strona odstępująca od umowy obowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy.

- W razie naliczania kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy.

§ 9

1. Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego .

2. Zamawiający dopuszcza zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, w sytuacja niezależnych od Wykonawcy. Nowe osoby, które miałyby uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, muszą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji ustawowej zmiany podatku VAT.

§ 10

1. Kierownikiem budowy będzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 11

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inwestor								Wykonawca